项目章程

* **项目名称**

大学生兼职平台

* **项目经理**

李子腾

* **项目背景**

针对于有技术想通过兼职赚钱的大学生和有岗位很难招到合适兼职大学生的企业，旨在打造一款安全实时的大学生兼职平台。

* **项目目标**

为在校大学生解决想兼职无路可去，企业不了解大学生需求岗位的问题。

* **项目范围**
  + 学生注册：学生注册，完善个人信息；
  + 学生发布 ：根据自己的专业技能发布预想的岗位；
  + 企业招聘：企业对提供的岗位进行发布说明
  + 匹配推荐：对于符合度较高的信息进行推荐
  + 信息安全核实：派遣人员进行联系确认；
  + 企业入驻：对有需求的企业在信息板块中展示
* **进度**

4月：组件核心团队，确定产品定位和划定第一版产品的范围；

4.5之前核心团队内沟通，确定核心成员内部分工。

4.10之前确定产品定位

4.15之前完成第一版的产品原型

4.20之前完成第一版产品范围划定

4.25之前对主要的技术难点进行解决

4.31之前对第一版产品进行收尾并安排下一步工作

5月：完成产品的需求细化，设计细化；

6-7月：对产品进行上线测试，尽量的吸引更多的客户学生进行测试。

**交付成果**

* + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**